**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «****Использование и охрана земель на территории сельского поселения Введенский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2019-2024 годы»**

**за 2020 год**

Муниципальная программа **«**Использование и охрана земель на территории сельского поселения Введенский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2019-2024 годы» утверждена Постановлением администрации сельского поселения Введенский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области от 30.09.2019 г. №75

**Цели Программы:**

- использование земель способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности;

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности;

- улучшение земель, экологической обстановки;

- сохранение и реабилитация природы сельского поселения для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

- сбор информации о состоянии земель на территории сельсовета, ее обработка и хранение;

- непрерывное наблюдение за использованием земель по целевому назначению и разрешенному использованию.

**Целевые показатели:**

- повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения;

- улучшение качественных характеристик земель;

- эффективное использование земель

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2020г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **Источник**  **финансирования** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнитель** | **Исполнение** |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | постоянно | 5,00 | за счет средств бюджета сельского поселения | предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;  обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности;  улучшение земель, экологической обстановки;  сохранение и реабилитация природы сельского поселения для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения | администрация сельского поселения | исполнено |
| 2 | Посадка кустарников и деревьев на участках подверженных водной эрозии, укрепление берегов в черте населенных пунктов | постоянно | 5,00 | за счет средств бюджета сельского поселения | предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;  обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности;  улучшение земель, экологической обстановки;  сохранение и реабилитация природы сельского поселения для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения | администрация сельского поселения | исполнено |
| 3 | Агрохимическое обследование почвы при выявлении фактов отравления, загрязнения вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, ядохимикатами или иными опасными химическими и биологическими веществами | постоянно | 5,00 | за счет средств бюджета сельского поселения | предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;  обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности;  улучшение земель, экологической обстановки;  сохранение и реабилитация природы сельского поселения для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения | администрация сельского поселения | исполнено |

Процент исполнения Программы составляет 100%, отклонений достигнутых показателей от плановых значений нет.

**Вывод:** в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2020 год, как эффективные